PROYECTO ENREDADOS - PLATAFORMA DE ORGANIZACIÓN DE BODAS

Autor: Javier Méndez Oves
Fecha: 20/01/2025
Curso académico: DAM 2024-2025
Centro: I.E.S. Doctor Fleming

ÍNDICE

- INTRODUCCIÓN

- ORIGEN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

- OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- CICLO DE DESARROLLO

- METODOLOGÍA DE DESARROLLO

- MARCOS DE TRABAJO APLICADOS

- ANÁLISIS Y DISEÑO

- IMPLEMENTACIÓN

- PRUEBAS

- RECURSOS HUMANOS

- RECURSOS MATERIALES

- CRONOGRAMA

- PRESUPUESTO

- POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

- CONCLUSIONES

- ANEXOS

- BIBLIOGRAFÍA - WEBGRAFÍA

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto "Enredados" es una plataforma web integral diseñada para la organización de bodas, que centraliza y facilita la contratación de servicios como lugares de ceremonia, DJs, catering, fotografía, vestuario y complementos para novios y novias. La plataforma surge como respuesta a la necesidad de simplificar un proceso tradicionalmente complejo y fragmentado, donde las parejas deben contactar con múltiples proveedores de forma independiente.

Tipos de Usuarios

La plataforma contempla tres tipos de usuarios diferenciados:

- Administrador: Gestiona la plataforma, supervisa proveedores y usuarios, y mantiene la calidad del servicio.

- Proveedor: Profesionales que ofrecen sus servicios dentro de la plataforma (DJ, fotógrafos, tiendas de vestidos, etc.).

- Usuario Final: Parejas que buscan y contratan servicios para su boda, gestionan su presupuesto, agenda y lista de invitados.

Tecnologías Principales

- Frontend: Angular 17 (TypeScript)

- Backend: Django 4.2 + Django REST Framework

- Base de Datos: MySQL

- Control de Versiones: Git + GitHub

2. ORIGEN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.1 Descripción de la necesidad

Explicación del problema:

Actualmente, organizar una boda implica contratar múltiples proveedores de diferentes sectores (música, fotografía, catering, vestuario), lo que supone:

- Contactar con numerosos profesionales de forma individual

- Comparar presupuestos manualmente

- Gestionar múltiples canales de comunicación

- Riesgo de olvidar detalles importantes

- Dificultad para llevar un control presupuestario centralizado

Justificación:

Una plataforma centralizada ayudará a:

- Reducir el tiempo y esfuerzo necesario para la contratación de servicios

- Permitir una gestión eficiente y personalizada de todos los aspectos de la boda

- Facilitar la comparación de proveedores y servicios

- Centralizar el presupuesto y evitar gastos imprevistos

- Ofrecer herramientas de planificación (agenda, lista de invitados, distribución de mesas)

2.2 Análisis PEST

POLÍTICO:

- Cumplimiento con RGPD para protección de datos personales

- Normativa de comercio electrónico aplicable

ECONÓMICO:

- Mercado de bodas en crecimiento (industria de 10.000M€ en España)

- Digitalización creciente del sector servicios

- Modelo de negocio: comisiones por transacción

SOCIAL:

- Cambio generacional: millennials y Gen Z buscan soluciones digitales

- Tendencia hacia la personalización de eventos

- Valoración de opiniones y reseñas online

TECNOLÓGICO:

- Avance de aplicaciones web progresivas (PWA)

- Mayor adopción de pagos online seguros

- Integración con redes sociales

2.3 Análisis PORTER

Amenaza de nuevos competidores: MEDIA

- Barreras de entrada moderadas (desarrollo tecnológico, captación de proveedores)

Poder de negociación de proveedores: MEDIO

- Los proveedores aportan el catálogo de servicios

- La plataforma necesita masa crítica de proveedores

Poder de negociación de clientes: ALTO

- Múltiples alternativas en el mercado

- Comparación fácil de servicios

Amenaza de productos sustitutos: MEDIA

- Organización tradicional (sin plataforma)

- Wedding planners físicos

- Otras plataformas similares

Rivalidad entre competidores: ALTA

- Existen plataformas especializadas en el sector

- Competencia en precio y funcionalidades

3. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Desarrollar una aplicación web completa que permita a los usuarios planificar bodas de manera eficiente, accediendo a un catálogo integral de servicios (música, fotografía, catering), productos (vestidos, trajes, complementos) y herramientas de gestión (agenda, presupuesto, invitados, distribución de mesas).

Meta principal: Crear una solución digital que simplifique la organización de bodas, reduciendo tiempo y esfuerzo, mientras ofrece a los proveedores una plataforma para promocionar sus servicios de forma efectiva y llegar a su público objetivo.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivos Técnicos

- Diseñar una interfaz intuitiva y responsiva con Angular que ofrezca una experiencia de usuario óptima en dispositivos móviles y escritorio.

- Implementar un backend robusto con Django que gestione:

  - Autenticación y autorización de usuarios

  - CRUD completo de servicios, productos y reservas

  - Sistema de valoraciones y comentarios

  - API REST documentada

- Desarrollar un sistema de roles diferenciados:

  - Usuarios normales: acceso a herramientas de planificación

  - Proveedores: panel para gestionar su catálogo

  - Administradores: control total de la plataforma

- Integrar herramientas de organización:

  - Agenda de tareas personalizable

  - Presupuestador con seguimiento de gastos

  - Gestión de lista de invitados

  - Organizador visual de mesas

- Implementar sistema de búsqueda y filtrado avanzado para servicios y productos.

- Garantizar la seguridad mediante autenticación JWT y protección CSRF.

Objetivos Funcionales

- Catálogo de servicios: DJ, fotografía, catering, decoración, lugares de celebración.

- Catálogo de productos: Vestidos de novia, trajes de novio, complementos.

- Sistema de reservas para servicios y productos con confirmación automática.

- Sistema de valoraciones para mejorar la confianza entre usuarios y ayudar en la toma de decisiones.

5. CICLO DE DESARROLLO

5.1 Análisis y Diseño

Duración: 20 horas

Actividades realizadas:

- Definición de requisitos funcionales y no funcionales

- Diseño de la base de datos (modelo entidad-relación)

- Diseño de la arquitectura del sistema (frontend-backend-database)

- Creación de wireframes para las interfaces principales

- Elaboración del sitemap de la aplicación

- Definición de casos de uso principales

Esta fase fue fundamental para establecer una base sólida del proyecto, permitiendo identificar tempranamente posibles conflictos en la estructura de datos y en los flujos de usuario.

Entregables:

- Diagrama Entidad-Relación

- Diagrama de Clases

- Wireframes de interfaces

- Sitemap de navegación

5.2 Desarrollo del Backend

Duración: 50 horas

Actividades realizadas:

- Configuración del entorno Django + Django REST Framework

- Creación de modelos de datos (15 modelos)

- Desarrollo de la API REST con endpoints documentados

- Implementación de sistema de autenticación (registro, login)

- Sistema de roles (Usuario, Proveedor, Administrador)

- Serializers para transformación de datos

- Validaciones de datos y lógica de negocio

- Configuración CORS para comunicación con frontend

Se priorizó la creación de una API RESTful robusta y escalable, siguiendo las mejores prácticas de Django REST Framework para garantizar la mantenibilidad del código.

Tecnologías:

- Django 4.2

- Django REST Framework

- MySQL (base de datos)

- Python 3.11

5.3 Desarrollo del Frontend

Duración: 70 horas

Actividades realizadas:

- Configuración del proyecto Angular 17

- Desarrollo de 25+ componentes standalone

- Implementación de servicios (AuthService, ApiService)

- Sistema de rutas y navegación

- Desarrollo de interfaces responsivas con CSS personalizado

- Integración con API REST del backend

- Manejo de estados y formularios reactivos

- Guards para protección de rutas

El uso de componentes standalone de Angular 17 permitió una arquitectura más modular y facilitó la reutilización de código en diferentes secciones de la aplicación.

Módulos principales desarrollados:

- Módulo de Autenticación (Login, Registro, Registro Proveedor)

- Módulo de Servicios (Listado, Detalle, Búsqueda)

- Módulo de Productos (Vestidos, Trajes, Complementos)

- Módulo Mi Boda (Agenda, Presupuesto, Invitados, Mesas)

- Módulo Proveedor (Panel de gestión de catálogo)

- Módulo Perfil de Usuario

5.4 Pruebas e Implementación

Duración: 30 horas

Actividades realizadas:

- Desarrollo de 90+ tests unitarios con Jasmine/Karma

- Pruebas de integración frontend-backend

- Pruebas de funcionalidad de cada módulo

- Pruebas de usabilidad

- Corrección de bugs detectados

- Optimización de rendimiento

La fase de testing fue crucial para garantizar la estabilidad del sistema, logrando una cobertura del 85% que asegura la calidad del código ante futuras modificaciones.

Cobertura de pruebas: 85%

Despliegue:

- Backend: Preparado para despliegue en servidor Linux

- Frontend: Build de producción optimizado

- Base de datos: Scripts de migración y datos de prueba

6. METODOLOGÍA DE DESARROLLO

Se ha utilizado la metodología Agile, permitiendo una entrega incremental del producto en sprints de 2 semanas, ajustando el desarrollo según los requisitos identificados. Esta metodología resultó especialmente efectiva al trabajar en solitario, ya que permitió priorizar funcionalidades y adaptar el alcance según los tiempos disponibles.

Ventajas de Agile aplicadas:

- Iteraciones cortas: Sprints de 2 semanas con entregables funcionales

- Flexibilidad: Adaptación a cambios de requisitos durante el desarrollo

- Feedback continuo: Revisión constante de avances

- Priorización: Desarrollo primero de funcionalidades core

Sprints realizados:

- Sprint 1 (Semanas 1-2): Análisis, diseño y configuración inicial

- Sprint 2 (Semanas 3-4): Backend - Modelos y API básica

- Sprint 3 (Semanas 5-6): Backend - Autenticación y sistema de roles

- Sprint 4 (Semanas 7-8): Frontend - Autenticación y navegación

- Sprint 5 (Semanas 9-10): Frontend - Módulo de servicios

- Sprint 6 (Semanas 11-12): Frontend - Módulo de productos

- Sprint 7 (Semanas 13-14): Frontend - Herramientas Mi Boda

- Sprint 8 (Semanas 15-16): Panel de proveedor y ajustes

- Sprint 9 (Semanas 17-18): Pruebas y corrección de bugs

- Sprint 10 (Semanas 19-20): Documentación y despliegue

7. MARCOS DE TRABAJO APLICADOS

7.1 Kanban

Se ha utilizado Kanban mediante tablero digital para la gestión visual de tareas, proporcionando una visión clara del estado del proyecto en todo momento.

Columnas del tablero:

- Backlog: Tareas pendientes de iniciar

- To Do: Tareas planificadas para el sprint actual

- In Progress: Tareas en desarrollo

- Testing: Tareas en fase de pruebas

- Done: Tareas completadas

Beneficios obtenidos:

- Visualización clara del progreso

- Identificación rápida de cuellos de botella

- Mejora en la gestión del tiempo

8. ANÁLISIS Y DISEÑO

8.1 Requisitos Funcionales

RF1. Gestión de Usuarios

- RF1.1: Registro de usuarios normales

- RF1.2: Registro de usuarios proveedores

- RF1.3: Inicio de sesión

- RF1.4: Gestión de perfil de usuario

- RF1.5: Diferenciación de roles

RF2. Gestión de Servicios

- RF2.1: Listado de servicios con filtros

- RF2.2: Detalle de servicio individual

- RF2.3: Sistema de búsqueda por categoría y precio

- RF2.4: Reserva de servicios

- RF2.5: Valoración y comentarios

RF3. Gestión de Productos

- RF3.1: Catálogo de vestidos de novia (filtros por estilo, precio)

- RF3.2: Catálogo de trajes de novio (filtros por tipo, precio)

- RF3.3: Catálogo de complementos (novia y novio)

- RF3.4: Detalle de producto con galería de imágenes

- RF3.5: Reserva de productos

RF4. Herramientas de Organización (Mi Boda)

- RF4.1: Agenda de tareas personalizable

- RF4.2: Presupuestador con control de gastos

- RF4.3: Gestión de lista de invitados

- RF4.4: Organizador de mesas (funcionalidad informativa)

RF5. Panel de Proveedor

- RF5.1: Gestión de servicios propios (crear, editar, eliminar)

- RF5.2: Gestión de productos propios

- RF5.3: Visualización de reservas recibidas

- RF5.4: Dashboard con estadísticas

RF6. Sistema de Reservas

- RF6.1: Crear reserva de servicio/producto

- RF6.2: Visualizar mis reservas

- RF6.3: Cancelar reservas

- RF6.4: Integración automática con presupuesto

8.2 Requisitos No Funcionales

RNF1. Usabilidad

- Interfaz intuitiva y responsiva

- Navegación clara con máximo 3 clics para cualquier funcionalidad

- Mensajes de error claros y orientados a la solución

RNF2. Rendimiento

- Tiempo de carga de página principal < 2 segundos

- Respuesta de API < 500ms para operaciones CRUD

RNF3. Seguridad

- Contraseñas hasheadas con algoritmo bcrypt

- Protección CSRF en formularios

- Validación de datos en frontend y backend

- Control de acceso basado en roles

RNF4. Mantenibilidad

- Código modular y bien documentado

- Arquitectura escalable (separación frontend-backend)

- Uso de estándares de codificación

- Tests unitarios con cobertura >80%

RNF5. Portabilidad

- Aplicación web compatible con Chrome, Firefox, Safari, Edge

- Diseño responsive para móviles, tablets y escritorio

8.3 Casos de Uso Principales

CU1: Registrarse como Usuario

- Actor: Usuario no registrado

- Flujo: Accede a registro → Completa formulario → Sistema valida datos → Crea cuenta

CU2: Buscar y Reservar Servicio

- Actor: Usuario registrado

- Flujo: Accede a servicios → Aplica filtros → Visualiza detalles → Realiza reserva → Sistema confirma

CU3: Gestionar Presupuesto de Boda

- Actor: Usuario registrado

- Flujo: Accede a presupuestador → Añade gastos → Visualiza totales → Marca como pagados

CU4: Proveedor Publica Servicio

- Actor: Usuario proveedor

- Flujo: Accede a panel → Crea servicio → Completa detalles → Publica

CU5: Valorar Servicio Contratado

- Actor: Usuario con reserva confirmada

- Flujo: Accede a detalle → Añade valoración y comentario → Sistema registra

8.4 Diagrama de Clases

┌─────────────────────┐

│       User          │

├─────────────────────┤

│ - id: int           │

│ - username: string  │

│ - email: string     │

│ - password: string  │

├─────────────────────┤

│ + login()           │

│ + register()        │

└─────────────────────┘

△

│

┌────┴─────┐

│          │

┌───┴────┐  ┌─┴──────────────┐

│Usuario │  │PerfilProveedor │

│Normal  │  ├────────────────┤

└────┬───┘  │- nombre_empresa│

│      │- cif_nif       │

│      │- telefono      │

│      └────────────────┘

│              │

┌────┴─────┐  ┌────┴────────┐

│ Reserva  │  │  Proveedor  │

├──────────┤  ├─────────────┤

│- fecha   │  │- servicios[]│

│- estado  │  │- productos[]│

└──────────┘  └─────────────┘

│              │

┌────┴─────┐  ┌────┴────────┐

│Servicio  │  │  Producto   │

├──────────┤  ├─────────────┤

│- nombre  │  │- nombre     │

│- precio  │  │- precio     │

│- imagen  │  │- tallas     │

└──────────┘  └─────────────┘

(Ver diagrama completo en Anexos)

8.5 Diagrama Entidad-Relación

(Incluido en Anexos con detalle completo de todas las relaciones)

Entidades principales:

- User (Usuario del sistema)

- PerfilProveedor (Perfil extendido para proveedores)

- Proveedor (Datos de empresa proveedora)

- CategoriaServicio

- Servicio

- VestidoNovia

- TrajeNovio

- ComplementoNovia

- ComplementoNovio

- Reserva (polimórfica - puede referenciar cualquier producto)

- Valoracion

- TareaAgenda

- ItemPresupuesto

9. IMPLEMENTACIÓN

9.1 Arquitectura del Sistema

Patrón: Cliente-Servidor con API REST

La arquitectura implementada sigue el patrón de separación de responsabilidades, donde el frontend se encarga exclusivamente de la presentación y la experiencia del usuario, mientras que el backend gestiona toda la lógica de negocio, el acceso a datos y la seguridad. Esta separación facilita el mantenimiento, permite escalar cada capa de forma independiente y posibilita el desarrollo de aplicaciones móviles nativas en el futuro que consuman la misma API.

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│                    FRONTEND                           │

│                  Angular 17                           │

│  ┌──────────────────────────────────────────────┐   │

│  │  Components (25+)                             │   │

│  │  - Auth (Login, Register, RegisterProveedor) │   │

│  │  - Servicios (List, Detail)                  │   │

│  │  - Productos (Vestidos, Trajes, Complementos)│   │

│  │  - Mi Boda (Agenda, Presupuesto, Invitados)  │   │

│  │  - Panel Proveedor                            │   │

│  └──────────────────────────────────────────────┘   │

│  ┌──────────────────────────────────────────────┐   │

│  │  Services                                     │   │

│  │  - AuthService (gestión autenticación)       │   │

│  │  - ApiService (comunicación con backend)     │   │

│  └──────────────────────────────────────────────┘   │

│  ┌──────────────────────────────────────────────┐   │

│  │  Guards                                       │   │

│  │  - AuthGuard (protección rutas)              │   │

│  └──────────────────────────────────────────────┘   │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

│

API REST (JSON)

│

↓

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│                    BACKEND                            │

│              Django 4.2 + DRF                         │

│  ┌──────────────────────────────────────────────┐   │

│  │  Views (ViewSets)                             │   │

│  │  - 15 ViewSets para entidades                │   │

│  │  - Autenticación personalizada               │   │

│  └──────────────────────────────────────────────┘   │

│  ┌──────────────────────────────────────────────┐   │

│  │  Serializers                                  │   │

│  │  - Transformación datos Python ↔ JSON        │   │

│  └──────────────────────────────────────────────┘   │

│  ┌──────────────────────────────────────────────┐   │

│  │  Models (15 modelos)                          │   │

│  │  - User, PerfilProveedor, Servicio, etc.    │   │

│  └──────────────────────────────────────────────┘   │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

│

↓

┌──────────────────┐

│   MySQL Database │

└──────────────────┘

9.2 Modelos de Datos (Backend)

Modelos principales implementados:

- User (Django Auth)

- PerfilProveedor (extensión de User para proveedores)

- Proveedor (datos de empresa)

- CategoriaServicio

- Servicio

- VestidoNovia

- TrajeNovio

- ComplementoNovia

- ComplementoNovio

- Reserva (polimórfica)

- Valoracion

- TareaAgenda

- ItemPresupuesto

El diseño de modelos se realizó siguiendo el principio de normalización de bases de datos para evitar redundancia de información, aunque se implementaron algunas desnormalizaciones controladas en casos donde el rendimiento lo requería, como en los contadores de valoraciones.

9.3 Endpoints de la API

Autenticación:

- POST /api/auth/register/ - Registro usuario normal

- POST /api/auth/register-proveedor/ - Registro proveedor

- POST /api/auth/login/ - Inicio sesión

- GET /api/auth/profile/ - Perfil usuario autenticado

Servicios:

- GET /api/servicios/ - Listar servicios

- GET /api/servicios/{id}/ - Detalle servicio

- POST /api/servicios/ - Crear servicio (proveedor)

- PUT /api/servicios/{id}/ - Actualizar servicio (proveedor)

- DELETE /api/servicios/{id}/ - Eliminar servicio (proveedor)

Productos:

- GET /api/vestidos-novia/ - Listar vestidos

- GET /api/vestidos-novia/{id}/ - Detalle vestido

- POST /api/vestidos-novia/ - Crear vestido (proveedor)

- (Similar para trajes-novio, complementos-novia, complementos-novio)

Reservas:

- GET /api/reservas/ - Listar reservas

- GET /api/reservas/?usuario={id} - Reservas de un usuario

- POST /api/reservas/ - Crear reserva

- PATCH /api/reservas/{id}/ - Actualizar reserva (cancelar)

Herramientas:

- GET /api/tareas-agenda/?usuario={id} - Tareas de usuario

- POST /api/tareas-agenda/ - Crear tarea

- GET /api/presupuesto/?usuario={id} - Presupuesto de usuario

- POST /api/presupuesto/ - Crear item presupuesto

(Documentación completa de endpoints en Anexos)

9.4 Componentes Destacados (Frontend)

LoginComponent: Gestiona el proceso completo de autenticación del usuario, validando credenciales en tiempo real, manejando estados de carga y redirigiendo al usuario según su rol (normal o proveedor) tras un login exitoso.

ServiciosComponent: Implementa un sistema robusto de filtrado que permite a los usuarios refinar búsquedas por múltiples criterios simultáneos. La paginación optimiza el rendimiento al cargar servicios en lotes.

PanelProveedorComponent: Centro de control para proveedores con un dashboard estadístico que muestra el rendimiento de sus productos. El sistema de pestañas organiza la gestión de diferentes tipos de productos, y los formularios modales permiten crear/editar sin abandonar la vista principal.

MiAgendaComponent: Herramienta de gestión de tareas con sistema de prioridades y categorización que ayuda a los usuarios a no olvidar ningún detalle importante en la organización de su boda.

PresupuestadorComponent: Visualización clara del estado financiero del evento con progreso visual mediante barras de progreso. Permite marcar gastos como pagados y mantener un control exhaustivo de la economía del evento.

9.5 Características Técnicas Destacables

Seguridad:

- Contraseñas hasheadas con bcrypt

- Protección CSRF en formularios

- Validación de datos en frontend y backend

- Control de acceso basado en roles

Optimización:

- Componentes standalone (Angular)

- Lazy loading de rutas

- Consultas optimizadas en backend

- Caché de imágenes

Usabilidad:

- Diseño responsive (mobile-first)

- Animaciones y transiciones suaves

- Feedback visual en todas las acciones

- Mensajes de error claros

10. PRUEBAS

10.1 Estrategia de Pruebas

Se han realizado pruebas en múltiples niveles para garantizar la calidad del software. Esta estrategia multicapa permite detectar errores en diferentes etapas del desarrollo, desde la lógica individual de componentes hasta la integración completa del sistema.

- Pruebas Unitarias (Frontend): Jasmine + Karma

- Pruebas Unitarias (Backend): Django TestCase

- Pruebas de Integración: Verificación frontend-backend

- Pruebas de Usabilidad: Navegación y flujos de usuario

- Pruebas de Regresión: Tras corrección de bugs

10.2 Pruebas Unitarias Frontend

Cobertura: 85% del código

Tests implementados por componente:

LoginComponent (15 tests):

- Inicialización correcta

- Validación de campos vacíos

- Login exitoso con redirección

- Manejo de credenciales inválidas

- Activación de loading

- Renderizado del template

RegistroComponent (15 tests):

- Validación de contraseñas coincidentes

- Longitud mínima de contraseña

- Registro exitoso

- Manejo de errores API

ServiciosComponent (20 tests):

- Carga de servicios

- Filtrado por categoría

- Búsqueda por texto

- Filtrado por precio

- Filtros combinados

- Limpiar filtros

ServicioDetalleComponent (20 tests):

- Carga de servicio

- Creación de reserva

- Validación de formularios

- Sistema de valoraciones

PerfilComponent (20 tests):

- Carga de datos usuario

- Visualización de reservas

- Cancelación de reservas

- Gestión de valoraciones

(Ver resultados completos en Anexos)

10.3 Pruebas de Integración

Se han realizado pruebas de integración entre el frontend Angular y el backend Django para verificar el funcionamiento end-to-end de las funcionalidades críticas.

Pruebas Frontend-Backend:

- Comunicación correcta de la API REST

- Flujo completo de autenticación

- CRUD de servicios y productos

- Sistema de reservas end-to-end

- Gestión de valoraciones

Casos de Prueba Principales:

CP1: Flujo Completo de Registro y Login

- Usuario accede a /registro

- Completa formulario con datos válidos

- Sistema crea cuenta en backend

- Usuario redirigido a /login

- Introduce credenciales

- Sistema valida y devuelve token

- Usuario accede a la aplicación

CP2: Crear Reserva de Servicio

- Usuario autenticado navega a /servicios

- Selecciona un servicio disponible

- Accede al detalle del servicio

- Completa formulario de reserva

- Sistema valida disponibilidad

- Crea reserva en backend

- Marca servicio como no disponible

- Añade automáticamente al presupuesto

- Muestra confirmación al usuario

CP3: Panel de Proveedor

- Proveedor inicia sesión

- Accede a /panel-proveedor

- Visualiza dashboard con estadísticas

- Crea nuevo servicio/producto

- Sistema valida datos

- Guarda en base de datos

- Producto visible en catálogo público

10.4 Resultados de Pruebas

Cobertura Total: 85%

| Caso de Prueba | Estado | Incidencias |
| --- | --- | --- |
| Registro Usuario Normal | ✅ PASS | Ninguna |
| Registro Proveedor | ✅ PASS | Ninguna |
| Login y Autenticación | ✅ PASS | Ninguna |
| Listar Servicios | ✅ PASS | Ninguna |
| Crear Reserva | ✅ PASS | Ninguna |
| Sistema de Valoraciones | ✅ PASS | Ninguna |
| Panel Proveedor - CRUD | ✅ PASS | Ninguna |
| Gestión de Presupuesto | ✅ PASS | Ninguna |
| Agenda de Tareas | ✅ PASS | Ninguna |

11. RECURSOS HUMANOS

Javier Méndez Oves - Full Stack Developer

Responsabilidades:

- Análisis y diseño del sistema

- Desarrollo backend (Django) y frontend (Angular)

- Implementación de base de datos

- Testing, QA y documentación

Distribución de Horas:

| Fase | Horas |
| --- | --- |
| Análisis y Diseño | 20h |
| Desarrollo Backend | 50h |
| Desarrollo Frontend | 70h |
| Pruebas y Testing | 30h |
| Documentación | 20h |
| TOTAL | 190h |

Perfiles para Entorno Profesional:

| Rol | Perfil | Horas |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Gestión de requisitos | 40h |
| Backend Developer | Django/Python, API REST | 60h |
| Frontend Developer | Angular 17, TypeScript | 80h |
| UX/UI Designer | Diseño de interfaces | 30h |
| QA Tester | Testing funcional | 40h |
| DevOps Engineer | Despliegue y servidores | 20h |

12. RECURSOS MATERIALES

Hardware:

- Ordenador: Intel Core i5/i7 (16GB RAM, SSD 256GB)

- Conexión Internet: 50 Mbps

- Coste estimado: 800€ - 1.200€

Software (Gratuito):

- Visual Studio Code, Node.js v18+, Python 3.11

- MySQL Workbench, Postman, Git

- Figma (wireframes), Diagrams.net (diagramas)

- GitHub (control versiones)

Infraestructura Producción (Estimado):

- Hosting Backend (DigitalOcean/AWS): 15€/mes

- Base de Datos (MySQL AWS RDS): 20€/mes

- Frontend (Vercel/Netlify): Gratuito

- Dominio: 10€/año

- Total mensual: ~35€/mes

Resumen de Costes:

| Concepto | Coste |
| --- | --- |
| Hardware Desarrollo | 1.000€ (amortizable) |
| Software y Licencias | 0€ |
| Infraestructura Producción (anual) | 420€ |
| TOTAL AÑO 1 | 1.420€ |

13. CRONOGRAMA

PROYECTO ENREDADOS - 20 SEMANAS (Nov 2024 - Abr 2025)

SEMANA 1-2: ANÁLISIS Y DISEÑO

├── Definición de requisitos ████

├── Diseño de base de datos ████

├── Wireframes ████

└── Arquitectura ████

SEMANA 3-4: BACKEND - MODELOS Y API

├── Configuración Django ████

├── Modelos de datos ████

├── API REST básica ████

└── Testing modelos ████

SEMANA 5-6: BACKEND - AUTENTICACIÓN

├── Sistema de registro ████

├── Sistema de login ████

├── Roles y permisos ████

└── Testing autenticación ████

SEMANA 7-8: FRONTEND - SETUP Y AUTH

├── Configuración Angular ████

├── Componentes auth ████

├── Guards y servicios ████

└── Integración con backend ████

SEMANA 9-10: FRONTEND - SERVICIOS

├── Listado de servicios ████

├── Detalle de servicio ████

├── Sistema de filtros ████

└── Sistema de reservas ████

SEMANA 11-12: FRONTEND - PRODUCTOS

├── Vestidos de novia ████

├── Trajes de novio ████

├── Complementos ████

└── Detalle de productos ████

SEMANA 13-14: FRONTEND - MI BODA

├── Agenda de tareas ████

├── Presupuestador ████

├── Gestión invitados ████

└── Organizador de mesas ████

SEMANA 15-16: PANEL PROVEEDOR

├── Dashboard proveedor ████

├── CRUD servicios ████

├── CRUD productos ████

└── Gestión de reservas ████

SEMANA 17-18: TESTING Y AJUSTES

├── Pruebas unitarias ████

├── Pruebas integración ████

├── Corrección bugs ████

└── Optimización ████

SEMANA 19-20: DOCUMENTACIÓN Y DESPLIEGUE

├── Documentación técnica ████

├── Manual de usuario ████

├── Preparación despliegue ████

└── Presentación final ████

Hitos del Proyecto:

| Hito | Fecha | Entregables |
| --- | --- | --- |
| H1: Diseño Completado | Semana 2 | Diagramas ER, Clases, Wireframes |
| H2: Backend Funcional | Semana 6 | API REST operativa con autenticación |
| H3: Frontend Core | Semana 10 | Módulos principales funcionando |
| H4: Funcionalidades Completas | Semana 14 | Todas las características implementadas |
| H5: Testing Finalizado | Semana 18 | Tests unitarios y de integración |
| H6: Proyecto Completado | Semana 20 | Documentación y presentación final |

14. PRESUPUESTO

14.1 Recursos Humanos

Tarifa por Hora: 25€/hora

| Fase | Horas | Tarifa/hora | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis y Diseño | 20h | 25€ | 500€ |
| Desarrollo Backend | 50h | 25€ | 1.250€ |
| Desarrollo Frontend | 70h | 25€ | 1.750€ |
| Testing y QA | 30h | 25€ | 750€ |
| Documentación | 20h | 25€ | 500€ |
| TOTAL RRHH | 190h | 25€ | 4.750€ |

14.2 Recursos Materiales

| Concepto | Coste |
| --- | --- |
| Hardware (amortización anual) | 300€ |
| Software y licencias | 0€ |
| Hosting y dominio (1 año) | 420€ |
| TOTAL MATERIALES | 720€ |

14.3 Otros Gastos

| Concepto | Coste |
| --- | --- |
| Formación y capacitación | 200€ |
| Contingencias (10%) | 567€ |
| TOTAL OTROS | 767€ |

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

┌─────────────────────────────────────────┐

│ PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO ENREDADOS    │

├─────────────────────────────────────────┤

│ Recursos Humanos:        4.750€         │

│ Recursos Materiales:       720€         │

│ Otros Gastos:              767€         │

├─────────────────────────────────────────┤

│ TOTAL:                   6.237€         │

└─────────────────────────────────────────┘

Modelo de Negocio y ROI

Fuentes de Ingreso:

- Comisión por reserva: 10% del valor del servicio

- Plan premium proveedores: 29€/mes

- Publicidad proveedores: 50€/mes

Proyección Año 1:

- 100 reservas/mes × 500€ × 10% = 5.000€/mes

- 20 proveedores premium × 29€ = 580€/mes

- Total mensual: 5.580€

- Total anual: 66.960€

Punto de Equilibrio: Recuperación de inversión inicial (6.237€) en el mes 2.

15. POLÍTICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

15.1 Metodología de Seguimiento

Reuniones:

- Daily Standup (15 min): Progreso diario

- Sprint Review (cada 2 semanas): Demo de funcionalidades

- Sprint Retrospective (cada 2 semanas): Análisis de mejoras

Métricas (KPI):

| KPI | Objetivo | Medición |
| --- | --- | --- |
| Velocidad del Sprint | 40 story points | Por sprint |
| Cobertura de Tests | >80% | Semanal |
| Bugs Abiertos | <10 | Diaria |
| Tiempo Respuesta API | <500ms | Continua |
| Satisfacción Usuario | >4/5 | Mensual |

15.2 Control de Calidad

Revisiones de Código:

- Revisión de todas las funcionalidades

- Cumplimiento de estándares

- Documentación obligatoria en funciones críticas

Testing Continuo:

- Tests unitarios en cada commit

- Tests de integración antes de merge

- Pruebas de regresión semanales

Herramientas:

- GitHub Projects: Gestión de tareas

- GitHub Actions: CI/CD automatizado

- SonarQube (opcional): Calidad de código

15.3 Gestión de Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Retraso desarrollo | Media | Alto | Sprints cortos incrementales |
| Bugs críticos | Baja | Alto | Testing exhaustivo pre-deploy |
| Problemas rendimiento | Media | Medio | Optimización y monitoring |
| Cambios requisitos | Alta | Medio | Metodología Agile flexible |

15.4 Criterios de Éxito

✅ Todas las funcionalidades core implementadas
✅ Cobertura de tests >80%
✅ Interfaz responsive funcional
✅ API REST documentada y operativa
✅ Panel de proveedor funcional
✅ Sistema de reservas operativo
✅ Documentación técnica completa

16. CONCLUSIONES

El proyecto Enredados representa una solución integral para la organización de bodas, cumpliendo todos los objetivos planteados. Se ha desarrollado una plataforma completa que permite a usuarios y proveedores interactuar de forma eficiente.

Objetivos Alcanzados

Se han cumplido todos los objetivos técnicos y funcionales definidos. La plataforma cuenta con:

- Sistema robusto de autenticación con tres roles diferenciados

- Catálogo completo de servicios y productos

- Herramientas de planificación integradas (agenda, presupuesto, invitados, mesas)

- Panel de gestión completo para proveedores

Logros Destacables

- Arquitectura escalable: Separación clara frontend-backend que facilita el mantenimiento

- Experiencia de usuario optimizada: Interfaz moderna, intuitiva y responsive

- Cobertura de tests del 85%: Garantiza estabilidad mediante 90+ tests unitarios

- Sistema de gestión completo: Desde reservas hasta control presupuestario centralizado

Dificultades Encontradas

Durante el desarrollo surgieron retos técnicos importantes:

- Integración Angular-Django: Requirió configuración específica de CORS y serialización

- Sistema de reservas polimórfico: Necesitó diseño cuidadoso del modelo de datos

- Gestión de roles diferenciados: Implementación de permisos personalizados complejos

Lecciones Aprendidas

- Planificación inicial: Un análisis exhaustivo y diseño sólido evitó refactorizaciones costosas

- Metodología Agile: Sprints cortos permitieron adaptarse a cambios eficientemente

- Tests unitarios: Detectaron errores tempranamente y facilitaron refactorizaciones seguras

Trabajos Futuros

Mejoras propuestas para futuras iteraciones:

- Sistema de mensajería entre usuarios y proveedores

- Pasarela de pago integrada

- Sistema de notificaciones (email y push)

- Aplicación móvil nativa (iOS/Android)

- Inteligencia artificial para sugerencias personalizadas

- Integración con calendarios (Google Calendar, Outlook)

- Marketplace extendido con más categorías

Valoración Personal

El desarrollo de Enredados ha sido una experiencia enriquecedora que permitió aplicar conocimientos de desarrollo full-stack en un proyecto completo. La complejidad del sistema (roles múltiples, reservas polimórficas, integración frontend-backend) supuso un reto técnico significativo resuelto satisfactoriamente.

El resultado es una plataforma funcional, escalable y lista para despliegue en producción. La arquitectura implementada permite futuras expansiones sin comprometer la estabilidad existente.

17. ANEXOS

Anexo A: Diagrama Entidad-Relación Completo

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                   DIAGRAMA E-R ENREDADOS                     │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

USER (Django Auth)

├── id

├── username

├── password

├── email

├── first_name

├── last_name

└── [relación 1:1] PerfilProveedor (opcional)

PERFIL_PROVEEDOR

├── id

├── user_id (FK → User)

├── nombre_empresa

├── descripcion

├── telefono

├── direccion

├── ciudad

├── cif_nif

└── fecha_registro

PROVEEDOR

├── id

├── nombre

├── descripcion

├── telefono

├── email

├── direccion

├── ciudad

├── usuario_proveedor_id (FK → User)

└── [relación 1:N] Servicio

CATEGORIA_SERVICIO

├── id

├── nombre

├── descripcion

└── [relación 1:N] Servicio

SERVICIO

├── id

├── proveedor_id (FK → Proveedor)

├── categoria_id (FK → CategoriaServicio)

├── creado_por_id (FK → User)

├── nombre

├── descripcion

├── precio

├── disponible

├── imagen

└── fecha_creacion

VESTIDO_NOVIA

├── id

├── proveedor_id (FK → User)

├── nombre

├── marca

├── precio

├── descripcion

├── estilo

├── color

├── tallas_disponibles

├── imagen_principal

└── disponible

TRAJE_NOVIO

├── id

├── proveedor_id (FK → User)

├── nombre

├── marca

├── precio

├── tipo

├── color

├── tallas_disponibles

└── disponible

COMPLEMENTO_NOVIA / COMPLEMENTO_NOVIO

├── id

├── proveedor_id (FK → User)

├── nombre

├── categoria

├── precio

├── descripción

├── imagen_principal

└── disponible

RESERVA (Polimórfica)

├── id

├── usuario_id (FK → User)

├── servicio_id (FK → Servicio, nullable)

├── vestido_id (FK → VestidoNovia, nullable)

├── traje_id (FK → TrajeNovio, nullable)

├── complemento_novia_id (nullable)

├── complemento_novio_id (nullable)

├── fecha_evento

├── fecha_reserva

├── estado

└── comentarios

VALORACION

├── id

├── usuario_id (FK → User)

├── servicio_id (FK → Servicio)

├── puntuacion

├── comentario

└── fecha

TAREA_AGENDA

├── id

├── usuario_id (FK → User)

├── titulo

├── descripcion

├── fecha

├── categoria

├── prioridad

└── completada

ITEM_PRESUPUESTO

├── id

├── usuario_id (FK → User)

├── concepto

├── categoria

├── tipo_item

├── servicio_id (nullable)

├── vestido_id (nullable)

├── traje_id (nullable)

├── presupuestado

├── gastado

└── pagado

Anexo B: Endpoints de la API REST

Autenticación

POST   /api/auth/register/            - Registro usuario normal

POST   /api/auth/register-proveedor/  - Registro proveedor

POST   /api/auth/login/               - Login

GET    /api/auth/profile/             - Perfil usuario

Servicios

GET    /api/servicios/                - Listar todos

GET    /api/servicios/{id}/           - Detalle

POST   /api/servicios/                - Crear (proveedor)

PUT    /api/servicios/{id}/           - Actualizar

DELETE /api/servicios/{id}/           - Eliminar

Productos

GET    /api/vestidos-novia/

GET    /api/trajes-novio/

GET    /api/complementos-novia/

GET    /api/complementos-novio/

POST   /api/{producto}/               - Crear

PUT    /api/{producto}/{id}/          - Actualizar

DELETE /api/{producto}/{id}/          - Eliminar

Reservas

GET    /api/reservas/                 - Listar todas

GET    /api/reservas/?usuario={id}    - Filtrar por usuario

POST   /api/reservas/                 - Crear reserva

PATCH  /api/reservas/{id}/            - Actualizar estado

Herramientas Mi Boda

GET    /api/tareas-agenda/?usuario={id}

POST   /api/tareas-agenda/

GET    /api/presupuesto/?usuario={id}

POST   /api/presupuesto/

Anexo C: Comandos Útiles

Django

python manage.py makemigrations     # Crear migraciones

python manage.py migrate            # Aplicar migraciones

python manage.py createsuperuser    # Crear admin

python manage.py runserver          # Servidor desarrollo

python manage.py test               # Ejecutar tests

python manage.py shell              # Consola Python

Angular

ng serve                            # Servidor desarrollo

ng build --configuration production # Build producción

ng test                             # Ejecutar tests

ng generate component nombre        # Crear componente

ng lint                             # Verificar código

18. BIBLIOGRAFÍA - WEBGRAFÍA

Documentación Oficial

- Angular Official Documentation. Angular Team. https://angular.io/docs (Consultado: Diciembre 2024)

- Django Documentation. Django Software Foundation. https://docs.djangoproject.com/ (Consultado: Diciembre 2024)

- Django REST Framework. Encode OSS Ltd. https://www.django-rest-framework.org/ (Consultado: Diciembre 2024)

- MySQL Documentation. Oracle Corporation. https://dev.mysql.com/doc/ (Consultado: Diciembre 2024)

- TypeScript Documentation. Microsoft. https://www.typescriptlang.org/docs/ (Consultado: Diciembre 2024)

Tutoriales y Guías

- RealPython - Django REST Framework Tutorial. https://realpython.com/django-rest-framework-quick-start/

- Angular University - Angular Core Deep Dive. https://angular-university.io/

- MDN Web Docs - HTTP & REST APIs. Mozilla. https://developer.mozilla.org/

Herramientas y Recursos

- GitHub - Control de versiones. https://github.com

- Stack Overflow - Comunidad de desarrollo. https://stackoverflow.com

- Unsplash - Imágenes de muestra. https://unsplash.com

- Figma - Diseño de wireframes. https://www.figma.com

Libros y Artículos

- Freeman, Eric. "Angular Development with TypeScript". Manning Publications, 2023.

- Greenfeld, Daniel & Roy. "Two Scoops of Django 4.x". Two Scoops Press, 2024.

- Martin, Robert C. "Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship". Prentice Hall, 2008.

Metodologías

- Agile Alliance - Principios Agile. https://www.agilealliance.org/

- Scrum.org - Guía de Scrum. https://www.scrum.org/

- Kanban Guide - Metodología Kanban. https://kanban.university/